## Slide 1: Studs @ Work
Consulting, Development & Education

## Slide 2: Zwischenpräsentation Naukanu Sailing School
Auftraggeber: Naukanu Sailing School – Prof. Dr. Dr. Neunteufel
Auftragnehmer: Studs@Work AG

## Slide 3: Agenda
Unternehmensvorstellung
Die Ausgangsituation
Das Projekt
Fragen und Anregungen

## Slide 4: Das Unternehmen Firmenprofil
Studs@Work AG
Seit 1999 mit Sitz in Frankfurt am Main tätig im
Bereich der Indivdualsoftwareentwicklung
Derzeit 49 Mitarbeiter
Kunden: Automobil-, Energiebranche, Banken sowie IT-Dienstleister
Moderne Infrastruktur
Aufwand für Weiterbildung 3% vom Umsatz p.a.

## Slide 5: Das Unternehmen Dafür steht Studs@Work AG
Maßgeschneiderte Entwicklung von Individualsoftware
Höchste Kundenzufriedenheit
Verwendung aktuellster Technologien sowie modernster Prozess- und Organisationsmethoden
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Hohes Know-how unserer Mitarbeiter und ständige Weiterbildung

## Slide 6: Das Unternehmen Projektmitarbeiter
Name | Benjamin Böcherer | 
Ausbildung | Fachinformatiker Studium der Wirtschaftsinformatik | 
Tätigkeit | Consultant / Developer / Dozent | 
Schwerpunkte | Realisierung von Java Enterprise Edition Anwendungen mit JSF und EJB Realisierung von Windows Anwendungen mit dem .NET Framework 3.5 / 4.0 Dozent für Java und .NET-Technologien | 

## Slide 7: Das Unternehmen Projektmitarbeiter
Name | Tobias Meyer | 
Ausbildung | Wirtschaftsinformatiker (Handwerkskammer Unterfranken) Studium der Wirtschaftsinformatik | 
Tätigkeit | Consultant / Developer / Administrator / Projektleiter | 
Schwerpunkte | Realisierung von SAP Business Intelligence Projekten Realisierung von Windows Anwendungen mit dem .NET Framework 3.5 / 4.0 Dozent für SAP | 

## Slide 8: Das Unternehmen Projektmitarbeiter
Name | Stefan Müller | 
Ausbildung | Staatlich geprüfter Informatiker Fachrichtung Wirtschaft Studium der Wirtschaftsinformatik | 
Tätigkeit | Consultant / Developer / Dozent | 
Schwerpunkte | Realisierung von Java EE Anwendungen mit JSF und EJB Technologien Realisierung von Windows Anwendungen mit dem .NET Framework 3.5 / 4.0 Software-Testing | 

## Slide 9: Das Unternehmen Projektmitarbeiter
Name | Dominik Schumacher | 
Ausbildung | Fachinformatiker Studium der Wirtschaftsinformatik | 
Tätigkeit | Consultant / Developer / Systemadministrator | 
Schwerpunkte | Realisierung von C# - Anwendungen sowie Applikationen auf Basis von PHP / Windows Powershell Realisierung von Windows Anwendungen mit dem .NET Framework 3.5 / 4.0 | 

## Slide 10: Ausgangssituation

## Slide 11: Anforderungen
Naukanu Sailing School
Material-verwaltung
Verwaltung der Kurse
Verwaltung der Mitarbeiter
Kunden-verwaltung

## Slide 12: Das Projekt

## Slide 13: Das Projekt Zielsetzung
Aktuellster technologischer Stand
Hohe Benutzerfreundlichkeit / Intuitive Bedienbarkeit
Implementation sämtlicher kundenspezifischer Anforderungen
Flexibilität und Erweiterbarkeit der Software

## Slide 14: Das Projekt Verwendete Technologien
Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2008 R2 / Windows 7 Professional 64-Bit
Datenbank: Microsoft SQL Server 2008 R2 Express-Edition
Framework: Entity Framework 6
Programmiersprachen: C#, XAML, LINQ
GUI-Modell: MVVM, Modern UI
Entwicklungsmodell: SCRUM

## Slide 15: Das Projekt Verwendete Technologien

## Slide 16: Das Projekt Verwendete Technologien

## Slide 17: Das Projekt Grobarchitektur

## Slide 18: Das Projekt Arbeitspakete
Rechnungs-verwaltung
Kursverwaltung
Kunden-verwaltung
Material-verwaltung
Mitarbeiter-verwaltung
Termin-verwaltung
Grafische Oberfläche
Projekt-organisation

## Slide 19: Das Projekt Projektstrukturplan
Projektorganisation
GUI
Dokumentation
Module
Rechnung
Kunden
Mitarbeiter
Kurs
Termin
Material
Benutzer-handbuch
Endbericht
Entwicklungs-
umgebung
Infrastruktur
Architektur
Projektstruktur

## Slide 20: Das Projekt Terminplan
KW | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Projektorganisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Materialverwaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mitarbeiterverwaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kundenverwaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rechnungsverwaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Terminverwaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kursverwaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Handbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: Das Projekt Burndown

## Slide 22: Das Projekt Burndown

## Slide 23: Das Projekt Aktueller Stand
Live Demo

## Slide 24: Fragen und Anregungen

## Slide 25
„Unsere Hauptaufgabe ist nicht, zu erkennen, was unklar in weiter Entfernung liegt, sondern zu tun, was klar vor uns liegt.“
Thomas Carlyle (1795–1881)